Российская Федерация

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛОК УРШЕЛЬСКИЙ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

25.09.2017 № 73-р

|  |
| --- |
| О плане мероприятий («дорожной карте») «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования поселок Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области в 2018-2022 году» |

В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования поселок Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области

Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования поселок Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

Глава администрации Г.Ю.Соколова

Приложение

к распоряжению

от «25» сентября 2017 года № 73-р

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования посёлок Уршельский в 2018-2022 году»**

(далее – «Дорожная карта»)

 I. Общие положения

1.«Дорожная карта» направлена на формирование механизмов вовлечения жителей в работу по формированию комфортной городской среды в посёлке Уршельский и организации диалога всех заинтересованных лиц по выбору и реализации первоочередных мероприятий благоустройства общественно-значимых мест и дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Целями «Дорожной карты» являются:

формирование муниципальной программы по благоустройству с учетом мнения граждан, общественности, общественных организаций;

реализация механизма финансового участия граждан и организаций;

разработка и принятия инструментов общественного контроля за реализацией мероприятий.

3. Реализация «Дорожной карты» осуществляется в соответствии с установленными сроками до полного исполнения ответственными исполнителями всех запланированных мероприятий.

II. План мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Создание общественной комиссии  1.Положение об общественной комиссии  2. Оценка и обсуждение проектов и предложений по благоустройству | 19.06.2017 | Глава администрации |
| 2. | Разработка проекта муниципальной программы по благоустройству территории на 2018-2022 года, и ее общественное обсуждения, которое включает:  1) объем средств муниципального образования;  2) минимальный перечень работ по благоустройству территории (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);  3) дополнительный перечень работ по благоустройству территории (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение территорий);  4) форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.  5) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству, механизм контроля за их расходованием;  6) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу.  7) адресный перечень дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству. | 02.10.2017 | администрация |
| 3. | Утверждение Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию:  -              решение о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды;  -              перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;  -              перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);  -              форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;  -              сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченного на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории; | 06.10.2017 | Глава администрации |
| 4. | Утверждение Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающего, в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | 05.10.2017 | Глава администрации |
| 5. | Утверждение Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 году | 05.10.2017 | Глава администрации |
| 6. | Окончание общественных обсуждений проекта муниципальной программы | 16.11.2017 | администрация |
| 7. | Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг. | 17.11.2017-01.12.2017 | Глава администрации |