Муниципальное образование поселок Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района

Владимирской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

по реализации национального проекта «Жилье и городская среда»,

входящего в состав федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

за 2020 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019 | 2020 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План/Факт | План | Факт |  |
| 1. Национальный проект |
| 1.1. | Общая площадь жилых помещений аварийных домов, из которых переселены граждане | кв. м. | 85,8/85,8 | 843,1 | 0 | Идет продолжение строительства многоквартирного дома в п. Уршельский, ул. Театральная, д.52. Планируемый срок сдачи дома 01.08.2021 года. |
| 1.2. | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 5/5 | 48 | 0 |  |